## Slide 1: Сервис AutoReport
Для предмета “Технологии производства ПО”
Выполнено:
Клюшов Н.
Куусела Д.
Лисицкий О.
Кузнецова Е.
23.05.2023

## Slide 2: О проекте
Проект заключается в создании дополнительной функциональности сайта ИМИТ ПетрГУ, раздела "отчётность студентов":
добавление возможности автоматического создания отчётов на основании заранее имеющихся в файловой системе учебных планов образовательных направлений института;
добавление возможности вставить информацию о практиках в процессе формирования документа отчёта;
добавление возможности сохранения и редактирования отчётов на сайте.

## Slide 3: Функциональные требования
Все функции сервиса доступны только авторизованным на сайте ИМИТ пользователям
Сервис должен предоставлять пользователям возможность загружать со своего персонального компьютера отчёт с предварительным выбором года и семестра (осенний / весенний) для дальнейшей работы с ним; (M)
Сервис должен добавлять данные из файлов учебных планов в базу данных; (M)
Сервис должен предоставлять пользователям возможность формировать отчёт; (H)
Сервис должен предоставлять пользователям возможность самостоятельно проверить и исправить сформированный ранее отчёт; (M)
Сервис должен предоставлять пользователям возможность конвертировать итоговый отчёт и добавлять его на сервер ИМИТ; (H)
Сервис должен обновлять состояние каждого отчёта за определённый год и семестр. (L)
Приоритеты: H – высокий; M – средний; L – низкий

## Slide 4: Инструменты
Инструменты, использованные при разработке проекта
Flask - фреймворк для создания веб-приложений на языке программирования Python.
Jinja2 - шаблонизатор для языка программирования Python.
FlaskWTF - расширение для Flask, которое интегрирует WTForms во Flask.
XLRD – библиотека Python для чтения xls-файлов, получения данных из учебных планов
MariaDB Connector/Python - библиотека Python для подключения к СУБД MariaBD и отправки запросов Базе Данных

## Slide 5: Архитектура проекта
Высокоуровневая архитектура, показывающая сервис, внедренный на сайт ИМИТ.
Сверху на схеме папки сайта ИМИТ. Снизу – сервиса AutoReport.

## Slide 6: Основные структуры данных
База данных, включающая таблицы для предметов, направлениях подготовки и их связи, а так же таблица статусов отчетов

## Slide 7: Проект интерфейса пользователя
Главная страница сервиса

## Slide 8: Проект интерфейса пользователя
Страница сформированного отчета

## Slide 9: Реализованный интерфейс пользователя
Главная страница сервиса

## Slide 10: Реализованный интерфейс пользователя
Страница сформированного отчета

## Slide 11: Вклад Клюшова Н.
Должность: менеджер
Кол-во слов/час: 358.3 Кол-во строк кода/час: 58.3
Chart: 
| ME | LC | PP | PR | DO | CO | TE | AD | RE | RD
Продажи | 50.2 | 26 | 3 | 15.4 | 0.8 | 3.8 | 14.2 | 6.6 | 7.5 | 1.2
Chart: 
| План проекта | Спецификация требований | Документ проектирвоания | План тестирования | Руководство пользователя | Код | Прочее
Кол-во слов | 175 | 1240 | 1566 | 5472 | 86 | 341 | 5133
Столбец2
Столбец1

## Slide 12: Вклад Куусела Д.
Должность: секретарь
Кол-во слов/час: 350.5 Кол-во строк кода/час: 0
Chart: 
| ME | LC | PP | PR | DO | CO | TE | AD | RE | RD
Продажи | 41 | 19.5 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 12.6 | 0
Chart: 
| План проекта | Спецификация требований | Документ проектирвоания | План тестирования | Руководство пользователя | Код | Прочее
Кол-во слов | 0 | 944 | 500 | 0 | 652 | 0 | 7683
Столбец2
Столбец1

## Slide 13: Вклад Лисицкого О.
Должность: разработчик
Кол-во слов/час: 253,4 Кол-во строк кода/час: 13
Chart: 
| ME | LC | PP | PR | DO | CO | TE | AD | RE | RD
Продажи | 38.5 | 20.5 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8
Chart: 
| План проекта | Спецификация требований | Документ проектирвоания | План тестирования | Руководство пользователя | Код | Прочее
Кол-во слов | 0 | 0 | 700 | 0 | 272 | 91 | 599
Столбец2
Столбец1

## Slide 14: Вклад Кузнецовой Е.
Должность: разработчик
Кол-во слов/час: 189,5 Кол-во строк кода/час: 46,3
Chart: 
| ME | LC | PP | PR | DO | CO | TE | AD | RE | RD
Продажи | 44 | 23.5 | 1.8 | 16.6 | 0 | 12 | 8.5 | 4.4 | 7.4 | 0.5
Chart: 
| План проекта | Спецификация требований | Документ проектирвоания | План тестирования | Руководство пользователя | Код | Прочее
Кол-во слов | 301 | 919 | 1604 | 3419 | 0 | 463 | 949
Столбец2
Столбец1

## Slide 15: График временных затрат на проект
Chart: 
| Клюшов Н | Куусела Д | Лисицкий О | Кузнецова Е
Время | 130.5 | 87.4 | 77 | 118.6
График временных затрат членов команды относительно всего времени.
Общее время: 414.5
Клюшов Н: 130.5
Куусела Д: 87.4
Лисицкий О: 77.0
Кузнецова Е: 118.6

## Slide 16: График временных затрат на каждый тип деятельности
Chart: 
| Встречи | Другие встречи | Составление плана проекта | Проектирование | Документирование | Кодирование | Тестирование | Административные поручения | Разработка требований | Чтение документации
Клюшов Н. | 52 | 26 | 3 | 15.4 | 0.8 | 3.8 | 14.2 | 6.6 | 7.5 | 1.2
Куусела Д | 41 | 19.5 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 12.6 | 0
Лисицкий О | 38.5 | 20.5 | 1.7 | 3.8 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8
Кузнецова Е | 44 | 23.5 | 1.8 | 16.6 | 0 | 12 | 8.5 | 4.4 | 7.4 | 0.5

## Slide 17: Общие метрики проекта Метрики документации
Документ | Кол-во строк | Кол-во слов | Кол-во символов | Изображения | Таблицы | Производительность (слов/час)
План проекта | 73 | 423 | 3524 | 5 | 0 | 110.7
Спецификация требований | 275 | 3064 | 24725 | 3 | 0 | 111.6
Документ проектирования | 957 | 4034 | 33232 | 14 | 6 | 99.8
План тестирования | 4584 | 8955 | 78298 | 1 | 3 | 499.8
Руководство пользователя | 135 | 908 | 7599 | 11 | 0 | 210.4
Всего | 6024 | 17384 | 147378 | 34 | 9 | 206.5

## Slide 18: Общие метрики проекта Метрики кода
Метрики тестирования
Язык | Кол-во файлов | Кол-во строк кода | Комментарии | Кол-во классов | Производительность (строк/час)
python | 9 | 493 | 109 | 6 | 39,2
html | 2 | 123 | 1 | 0 | 46,3
css | 1 | 164 | 1 | 0 | 46,3
javascript | 1 | 116 | 20 | 0 | 46,3
Тип теста | Запланированные тесты | Проведенные тесты |  | 
 |  | Успех | Не тестировалось | Неудача
Блочные | 49 | 9 | 40 | 0
Интеграционные | 56 | 0 | 56 | 0
Аттестационные | 33 | 0 | 33 | 0

## Slide 19: В прошлом семестре
Метрики кода
Метрики тестирования
Метрики документации
Язык | Кол-во файлов | Кол-во строк
Python | 1 | 250
html | 1 | 60
Тип теста | Запланированные тесты | Проведенные тесты | 
 |  | Успех | Неудача
Аттестационные | 9 | 9 | 0
Блочный | 10 | 9 | 1
Интеграционные | 3 | 3 | 0
Документ | Изображения | Таблицы
План проекта | 1 | 0
Спецификация требований | 2 | 0
Документ проектирования | 6 | 1
План тестирования | 3 | 0
Руководство пользователя | 0 | 0
Всего | 12 | 1